项目榜单

| 榜单名称 | 珠海市家电产业集群数字化转型项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月 | 计划 完成时间 | 2026年8月 |
| 项目内容 | 从数据驱动的研产供销服多要素/业务协同理论出发，依托已建设的工业互联网平台，构建产业集群协同的多源异构数据空间，从根本上解决产业集群企业基础数据不统一、数据集成难等问题；设计面向产业协同转型的平台架构，研发产业集群数据集成分析服务和开放开发服务，协助产业集群企业实现全方位数字化业务转型，实现产业集群企业整体数字化及高效率、高精度、高可靠性、高柔度的自动化、智能化生产，支撑产业集群业务高效协同；构建面向开放的工业互联网融合发展生态服务，提出供应链管理协同、生产管理协同、仓储物流管理协同、设计制造协同、全流程质量协同 5 个典型场景示范解决方案，逐步推广至珠海家电龙头企业供应商及产业集群其他企业共 50 家，其中在珠海香洲、金湾、斗门三区龙头企业的外协厂、配套厂及核心零部件厂建立 5 个应用标杆，渐进式引导产业集群企业上链上平台，打造家电工业互联网生态圈，推动家电工厂从大规模制造向大规模定制的协同制造落地。 重点任务一：设计面向家电产业协同转型的平台架构 考虑产业集群业务协同对平台功能的需求，依托已建设的工业互联网基础平台，设计面向产业协同转型的大规模制造产业工业互联平台架构，综合运用多源异构业务数据连接和集成、面向产业集群的开放开发等技术，支撑海量多源异构数据共享、产业价集群协同 APP 快速开发。 重点任务二：构建以5G等为载体的新一代信息技术数字化转型 利用 5G 网络，通过场景的升级与改造，实现数字世界和现实世界的连接、映射和交互，并将虚实融合的世界融入通讯之中，以便人们可以直观、准确、实时的远程沟通与协作。为用户提供了千里眼、顺风耳和传音筒，让远端用户人不在现场，胜似在现场，协作完成相关业务活动。基于 5G网络，实现无感知传输，让数据从生产、传输、调试、分析全闭环进行多次使用，提升工作效率。实现综合运用 5G、确定性网络/时间敏感网络（TSN）、边缘计算、IPv6、工业光网等网络技术，建设高覆盖、高智能、高融合的园区网络，实施产业链内工业企业 5G 内网升级改造及融合组网建设。 |  |  |
| 项目目标 | 目标打造3个具有典型性和示范性的集群应用数字化案例，推动 30 家集群内企业数字化转型升级。在产业集群内实现生产透明化，设备状态及报警信息实时化，稼动率统计动态化，生产调度快速响应，从而对生产车间进行全面、及时、有效的管理，辅助设备稼动率提升、同生产效率提升、改良工艺提升产能。社会效益方面，本项目建设场景多数为工业企业通用应用，也是每个企业在加强企业管理，提高产品质量，提高企业整体数字化水平，推进智能制造急需的应用，具有广泛的共性。本项目采用通用5G技术和应用，可在其他行业如轻工家电业推广；基于通用集群内PaaS构建工业互联网平台，对内整合研发设计、经营管理、制造执行、生产设备等资源，实现企业纵向集成；对外整合供应和销售网络，加快横向集成；最终实现企业内部及产业上下游、生产设备与信息系统互联互通，打破“信息孤岛”，促进制造资源、数据等集成共享，打造格力生态圈。 |  |  |