《2022年深圳市罗湖区城市更新单元计划第一批计划》

（有效期调整）一览表

编号	辖区	街道	单元名称	申报主体	拟拆除重建用地面积（平方米）	备注
1	罗湖区	笋岗

街道	罗湖区笋岗街道DY01单元北区城市更新单元	深圳市罗湖区笋岗街道办事处、深圳市城脉投资控股有限公司	52748	①拟更新方向为商业、居住等功能；

②拟拆除范围内落实不少于19047平方米公共利益项目用地，落实教育设施、城市道路、公园绿地等。

③更新单元计划有效期2年6个月，自2022年2月22日起至2024年8月21日止。延期一年，有效期至2025年8月21日止。
特别提示：

1.本表所列的城市更新单元须按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设。

2.本表所列“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体，项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生。

3.在本表所列的计划有效期内，更新单元规划未获市政府或其授权机构批准的，更新单元计划失效。

4.本表所列城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定，除满足本表所列需求外，还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。