东门商业步行街改造提升二期工程

项目摘要

一、项目建设的必要性

根据《商务部关于公布第二批试点步行街名单的通知》(商流通函〔2020〕183 号),公布了包括哈尔滨中央大街、大连青泥洼、石家庄民族路、郑州德化、长沙黄兴南路、深圳东门、青岛台东路、合肥淮河路、宁波老外滩、福州三坊七巷、厦门中山路、昆明南屏街在内的 12 条步行街升级改造试点。本项目的建设将与一期项目联动开发,整体构建罗湖商业中心,推进片区消费转型升级,打造国际时尚潮流的特色商圈、深圳对外开放的展示窗口、湾区文化创新的时代样本、深港多元融合的示范前沿。项目建成后,可新增举办会议、展览、节庆活动的场馆和广场空间,将高质量的潜在社交需求更聚焦地转化成时间性逗留的社交流量,配合一期项目将到达的人流更有效地转化成消费流量。二期项目建设能优化消费供给,补足城市短板,释放消费潜力,促进消费持续健康增长,为城市经济发展提供强大动力,因此二期项目的建设是完全必要。

二、需求分析与建设规模

（一）需求分析

东门步行街经过近 30 年繁荣发展,且散户自发主导模式导致整体东门步行街缺乏统一规划。现状街区内物业众多,商住空间混杂,街区规划混乱无序,导视标识不清,导致消费和游览体验感较差。建筑外立面风格差异较大,商圈整体形象感较差,难以匹配深圳城市名片的档次要求。交通规划上,街区内路网结构和微循环不完善,干道交通压力大,公共停车位高峰时段供不应求,且停车资源和信息无法共享,难以疏导大规模停车需求;街区慢行需求旺盛,但人与非机动车混行,相互干扰,步行及骑行体验均较差。

- 建设规模

项目对东门商业步行街区(南至东门老街,西至人民公园路,东至新园路,北至深圳迎宾馆)进行改造。主要建设内容包括:新园路及相邻地铁口提升约 1500 平方米,公共景观改造约 6500平方米,建筑外立面改造约 20200 平方米,智慧街区建设,管线迁改等。

三、投资规模与资金筹措

项目投资估算为 21706.60 万元,其中建筑安装工程费用17778.72 万元,工程建设其他费 2319.98 万元,预备费 1607.90万元。

四、项目建设的其他条件

（一）气候条件

罗湖区属亚热带海洋性气候,夏无酷暑,冬无严寒,冬短夏长,常年日照充足,雨水充沛。辖区年平均气温 22°C,年均日照时数为 2060 小时,年降水量 1948 毫米。

- （二）交通及环境条件

- 东门步行街地理位置优越,位于交通大动脉深南大道、布吉河十字中轴的中心,居于人民南、蔡屋围、湖贝、笋岗、水贝等商圈形成的钻石结构的核心位置。同时东门步行街位于中国最大的陆路口岸罗湖口岸门户地段,与香港一衣带水,交流密切。本项目位于深圳市罗湖区中心地带,北至立新路,南至深南东路,西至新园路,东至东门中路,交通及环境条件满足施工要求。但是,由于东门商业步行街周边道路大多是深圳的主要交通要道,对项目施工来说,部分建筑材料的运输只能夜间进行,而不能在白天,这是本项目的特点之一。

- 市政配套条件

- 可通过东门步行街现有市政给水管线和进水口可供接入；可通过东门步行街现有市政污水管网管和污水井可供接入；可由市政干道引入的外电源作为主电源,可满足东门步行街双回路供电条件；东门步行街内现有电话、有线电视等电信管线,可由市政电信管线引入场地内。

- 施工条件

- 本项目的施工场地位于深圳市罗湖区东门商圈,满足施工作业的要求,但是东门商圈内外均含有居民生活区域,施工过程中可能会对以上区域产生一定影响,需要采取防噪音和防扬尘措施。

五、结论和建议

（一）结论

本项目的建设将与一期工程联动开发,整体构建罗湖商业中心,推进片区消费转型升级,打造国际时尚潮流的特色商圈、深圳对外开放的展示窗口、湾区文化创新的时代样本、深港多元融合的示范前沿。项目建设后,可供举办会议、展览、节庆活动的场馆和广场,将高质量的潜在社交需求更聚焦地转化成时间性逗留的社交流量,随后一期将到达人流更有效地转化成消费流量。项目建设能优化消费供给,补足城市短板,释放消费潜力,促进消费持续健康增长,为城市经济发展提供强大动力。项目的建设符合国家的产业政策和社会发展趋势,可大大改善东门商业步行街的投资及购物环境,有利于促进深圳市经济的发展。本项目作为东门商业步行街改造提升二期工程,有利于代表本地特色增加步行街客流量和营业额增长,促进商业业态转型、商圈提质,推动行业规范化经营,提升城市吸引力,进一步强化罗湖的中心地位。其经济效益、社会效益和环境效益十分显著,项目的建设是完全必要和可行的。

（二）建议

1.由于东门商业步行街改造提升工程建设工期紧,建议项目建设单位应全面统筹安排,抓紧工程设计及施工阶段的各项工作,使工程尽快实施,以确保工程如期投入使用。

2.由于本工程施工对周围居住环境有一定的影响,建议各类分项工程进行充分沟通,争取统一同步实施,尽量避免影响居民生活出行等,在建设期间采取严禁夜间施工,降低噪声等措施减少对周围环境的影响。

3.本项目建成后将打造成一个富有商业活力、主题特色、可持续发展的复合型主题商业街,希望区政府在资金筹措、规划及项目审批等方面予以大力支持,早日促成项目建成,发挥相应的作用。

4.本项目建设应该按照相关基本建设管理办法和《深圳市政府投资项目管理条例》的有关规定,严格进行工程项目的管理。

5.本项目建设过程中,建议项目建设单位加强风险意识,通过采取积极有效的管理手段,防范各种风险,以保证项目顺利实施。